Załącznik nr 8 do SIWZ                                                                                                                             																        UMOWA Nr ............... (WZÓR)

zawarta w dniu ….............. 2020 roku w Łodzi pomiędzy :

Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902 reprezentowanym przez :

Izabellę Kołecką – Dyrektora Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, ul. Drużynowa 3/5

94-226 Łódź – pełnomocnika działającego na podstawie udzielonego

pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Łódź(Zarządzenie Nr 707/VIII/19

z dnia 8 marca 2019 r.)

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

......................................................................................................................................................................... …...............................................................................................................................................................    zwaną dalej " Wykonawcą".

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawarto umowę o następującej treści.

§l

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel oraz wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku  Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5

2. Ogólny zakres robót obejmuje:

1) Rozebranie żelbetowego zbiornika na węgiel i zasypanie powstałego zagłębienia terenu

2) Wyrównanie zasypu oraz przyległego terenu

3) Wykonanie nawierzchni terenu zaplecza budynku z kostki brukowej

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostały

opublikowane w formie plików PDF na stronie internetowej www.druzynowa@domdlamalucha.info

4.Zamawiający przekaże Wykonawcy powyższą dokumentację w formie papierowej

najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. Brak zastrzeżeń w ciągu trzech dni

od przekazania dokumentacji skutkować będzie uznaniem, że dokumentacja jest kompletna

oraz nie może być podstawą roszczeń wykonawcy mogących powstać w związku

z wykonywaniem umowy.

§2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami prawa

budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich

wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót,

2) dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania robót

budowlanych oraz SIWZ.

§3

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu stosowania

w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej

wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na

materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z inspektorem nadzoru wymagają formy

pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy

z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

S. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim

w trakcie realizacji umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach

i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych

w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je

na teren budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca

gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia

prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na

terenie placówki.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane

swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac

budowlanych.

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie

powodujący kolizji.

6. Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy

w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający prawidłowe ich

funkcjonowanie.

7. Harmonogram wykonywanych prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót

wraz z przeprowadzeniem rekultywacji terenu i przekazać je Zamawiającemu w terminie

odbioru robót.

9. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty,

aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich

zainstalowanych urządzeń i inne).

10. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilości - 2 egzemplarze w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD

w systemie PDF i przekaże je zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego

o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich odbioru.

11. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów

powstałych w trakcie realizacji zamówienia (m .in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren

robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

12. Zdemontowane surowce wtórne np. kraty, stanową własność Zamawiającego.

§5

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy

stosunku pracy określone wart. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót

budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane

przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę .

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

Zamawiający wymaga:

a) aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył Zamawiającemu wykaz

pracowników zawierający skład osobowy pracowników wykonujących roboty związane

z wykonaniem zamówienia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia w określonym przez

Zamawiającego terminie

b) aby wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi

zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie,

c) aby czynności wskazane w § 5 ust. 3 Umowy były wykonywane przez osoby wymienione

w wykazie pracowników,

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył wykaz osób

realizujących czynności wskazane w§ 5 ust. 3, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z minimalnym

wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w czasie realizacji przedmiotu

zamówienia.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie,

zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie

spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ustępie 3. Wykonawca jest

zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie

realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 poz. 922),

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak:

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do

zidentyfikowania;

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres

rozliczeniowy; poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający

ochronę zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).

§6

1. Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru robót.

2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót jest faktyczne wykonanie

robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe.

4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni od

daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

5. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego

i użytkownika obiektu.

6. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy,

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia . Istniejące wady oraz term in ich usunięcia

określa protokół odbioru.

8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego

terminu zakończenia robót.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego , który podpisują

strony umowy.

11. Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy protokół,

o którym mowa w ust. 6, jest protokołem końcowym .

12. Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest terminem wykonania umowy.

13. Wykonawca ma obowiązek informowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót ulegających

zakryciu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokona ich odbioru w terminie

trzech dni.

§7

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy

stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności

z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu

umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od

Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie

ryczałtowe na kwotę netto: ..................... PLN, plus podatek VAT ....... %, co stanowi kwotę

brutto: ............................. PLN (słownie : ..... .... .. ....... ..................... ............... ..................... ), zgodnie

z kserokopią formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

2. W wynagrodzeniu o którym mowa w ust.1 zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane

z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych niezbędnych do

wykonania zakresu umownego.

3. Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie faktury wystawionej

przez Wykonawcę za wykonanie prac określonych w §1.

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia

po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół, o którym mowa w § 6

ust. 11.

6. Fakturę należy dostarczyć na adres: 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5

7. W fakturze wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę należy podać:

Nabywca:

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

NIP: 7250028902

Odbiorca faktury:

Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5

8.	Wykonawca może skorzystać z faktury ustrukturyzowanej:

1) Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu,

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl,

3) szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych        i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze,

4.1) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.

4.2) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 725 0028902,

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru usługi.

5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego maila: ………………………………………

9.	W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

10.	Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego  wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

§9

1.    Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy do

dnia 16 listopada 2020 roku.

- Teren budowy Zamawiający przekaże w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 10

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............................. ..

3. Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) .

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uprawnienia

budowlane kierownika budowy

5. Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, pracowników, o ile będzie to

związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest

zobowiązany do realizacji tych żądań .

6. Zamawiający wymaga obecności przynajmniej jednego z kierowników wymienionych w ust. 2

i 3  na naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego lub na miejscu prowadzenia

inwestycji, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

7. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę kierownika wymienionego w ust. 2 i 3  tylko pod

warunkiem otrzymania pisma zawierającego uzasadnienie tej zmiany wraz z dokumentami

potwierdzającymi uprawnienia budowlane oraz dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

§11

1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 -w wysokości

0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień

opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji

lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w§ 1 ust. 1-w wysokości 0,05% całkowitego

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc

od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad, nie dłuższego niż 14 dni,

c) w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn dotyczących

Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8

ust. 1.

d) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania

zamówienia w trybie § 16 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za

każdy dzień opóźnienia .

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań

o których mowa w § 5 ust. 4:

a) za opóźnienie w dostarczeniu wykazu pracowników określonego w § 5 ust. 4 pkt a umowy

we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,02 %

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w§ 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ,

b) Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć karę wskazaną w umowie w§ 11 ust.1 lit. d)

jeżeli Wykonawca spóźni się z przedłożeniem wykazu pracowników we wskazanym

terminie w ilości powyżej 10 dni od dnia wymaganego umową na złożenie wykazu

pracowników.

c) za niezałączenie do faktury VAT wymaganego wykazu osób realizujących cały zakres

rzeczowy robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości

5 000,00 PLN i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego przedmiotowym

obowiązkiem wykazanego w schemacie organizacyjnym karę w wysokości 50 zł.

d) w przypadku umieszczenia w wykazie załączonym do faktury

osób nie wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca będzie zobowiązany do

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia

brutto określonego w§ 8 ust. 1, za każdą osobę nie wymienioną w wykazie pracowników. Ust

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek

ze stron od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego

wynagrodzenia brutto określonego w§ 8 ust. 1.

5. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji. Łączna wartość naliczonych kar nie może przekraczać 100% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę .

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących

przypadkach :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu

z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

b) w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie

terminu wskazanego w wezwaniu,

c) otwarto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,

sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac

zabezpieczających.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy, Zamawiający

zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet

zastrzeżonych w umowie kar pieniężnych .

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. W przypadku nieodebrania pisma

zawierającego oświadczenie (zarówno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia

awizo) strony przyjmują, że oświadczenie zostało skutecznie złożone z upływem siódmego

dnia od daty odmowy odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowej adresata.

W takim przypadku strona składająca oświadczenie po otrzymaniu informacji o jego

nieodebraniu prześle dodatkowo na adres poczty elektronicznej drugiej strony skan w formie

pliku PDF zawierający obraz oświadczenia .

§13

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia

wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawców.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować

z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od

zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w termin ie 14 dni, uważa się

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których

mowa w ust. 5.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy

przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie , o którym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia

brutto określonego w§ 8 ust. 1 umowy.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę ,

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się

należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez

Zamawiającego.

19. Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu :

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokości : 1% należnego całkowitego wynagrodzenia

brutto określonego w § 8 ust. 1,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,25 %

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w§ 8 ust. 1,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,25 % całkowitego wynagrodzenia brutto

określonego w§ 8 ust. l,

§ 14

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie :

a) działania siły wyższej , za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć

w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie

przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków

atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót (np. intensywne opady

deszczu),

b) ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających

wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

2. Podstawą dokonania zmiany o której mowa w ust. 1  będzie, obustronnie podpisane

przez strony Wykonawcy i Zamawiającego aneksu do umowy.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy

na okres .............. lat.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi gwarancji.

3. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się liczyć od dnia podpisania przez

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez usterek.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na

piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystąpienia wady.

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć, w ustalonym terminie nie dłuższym niż 14 dni, na

własny koszt wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robót

ujawnione w okresie gwarancji jakości.

7. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezależnie

od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu

wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony

do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

prac nad usuwaniem wad i usterek .

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 16

1. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniósł zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT)

określonego w § 8 ust. 1, tj. w kwocie ....................... PLN (słownie: ............ .................................. )

w formie: ............................ Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo

zamówień publicznych :

• 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego (bezusterkowego) protokołu

końcowego,

• 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

3. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia

wniesionego w formie innej niż pieniężna, nie później niż 30 dni przed upływem terminu

ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed datą obowiązywania ważności

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie przedłoży Zamawiającemu

dowodu jego przedłużenia na dalszy okres, Zamawiający ma prawo zrealizować dotychczas

obowiązujące zabezpieczenie. Środki uzyskane z realizacji zabezpieczenia zostaną przekazane

na konto bankowe Zamawiającego. Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostałą część

Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z oprocentowaniem bankowym w terminie

określonym w pkt. 3.

§ 17

1. Wykonawca ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN i dostarczył ją Zamawiającemu

w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

W przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami lub dowodu                uiszczenia składki na następne okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł  (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień kalendarzowy nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia,

2. Jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę,

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed

upływem terminu obowiązywania polisy OC, dokumenty potwierdzające przedłużenie jej

obowiązywania .

3. W razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia

umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone zostaną

z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wszystkich

niezbędnych dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy.

2. Niedostarczenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów do zawarcia umowy nie

stanowi podstawy do wydłużenia terminu wykonania umowy.

§ 19

1.	Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

2.	Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszej umowy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 20

Strony wyłączają dopuszczalność cesji praw wynikających z niniejszej Umowy chyba

że Zamawiający wyrazi na to zgodę w aneksie do Umowy sporządzonym w formie pisemnej pod

rygorem nieważności.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach

publicznych.

§ 22

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

§ 23

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1) kserokopia formularza ofertowego, stanowiąca załącznik Nr 1,

2) Polisa OC stanowiąca załącznik nr 2,

3) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący załącznik nr 3.

4) Obowiązek informacyjny RODO – załącznik nr 4.

§ 24

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach :							 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: